金审学院2025年机房设备采购及安装项目

公开招标文件

采购人：南京审计大学金审学院

2025年5月

- 总  目  录

- 招标公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………17

- 项目需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………31

# 第一章  招标公告

金审学院2025年机房设备采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

金审学院2025年机房设备采购及安装项目的潜在投标人可在南京审计大学金审学院合法获得招标项目的招标文件，并于2025年6月4日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称: 金审学院2025年机房设备采购及安装项目

2.预算金额：156万元

3.本项目设定最高限价，最高限价为156万元。

4.采购需求：艺术学院YS206（S南206）专业机房、实训中心S南310公共机房改造，需采购一批电脑（台式机）、多媒体设备，具体要求详见第四章项目需求。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑含机房管理软件 | 138 | 台 |
| 2 | 中控系统 | 2 | 套 |
| 3 | 投影仪 | 2 | 台 |
| 4 | 硬幕+推拉绿板 | 2 | 套 |
| 5 | 音频系统 | 2 | 套 |
| 6 | 机柜 | 2 | 台 |

5.合同履行期限：在2025年8月20日前将全部设备运抵校方指定地点并完成安装、调试。

6.采购方式：公开招标

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足以下资格要求，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024或2023年度）的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 三、获取招标文件

1.获取时间：从 2025年5月12日09时00分到2025年5月16日17时00分；

2.报名资料：包括委托人将单位介绍信或法人授权委托书、领取文件登记表（详见附件）、文件费转账截图发送至邮箱。本项目只接受网上报名，受理报名邮箱为zbb_naujsc@163.com，报名联系人：张老师025-85780003。

3.招标文件费500元，售后不退。文件费电汇至如下账户：南京审计大学金审学院，开户银行名称：工商银行紫东支行，开户银行账号：4301018619100066683，汇款请注明投标项目名称：2025年机房设备。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件提交开始时间：2025年6月4日9时00分。

2. 投标文件提交截止时间：2025年6月4日9时30分。

3. 投标文件提交地点：南京市栖霞区仙林大道100号行政楼T南302会议室（如修改开标地点，招标人另行通知）。

4. 投标文件份数：投标文件须单独封装，纸质版投标文件一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版投标文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京审计大学金审学院

地址：南京市栖霞区仙林大道100号

招标联系人：张老师 025-85780003

现场勘查联系人：李老师 13851532855

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 5、招标文件构成

5.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 6、招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将及时发送给投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1投标人应当在投标截止时间前递交投标文件。

### 五、开标与评标

#### 18、开标

18.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

18.2开标仪式由采购人组织。

18.3投标人如果对开标过程有疑义，应当现场提出。

#### 19、评标委员会

19.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

19.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐三名中标侯选人。

#### 20．评标过程的保密与公正

20.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

20.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

20.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 21．投标文件的澄清

21.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

21.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

22.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款

23.1.1 投标人未按照招标文件要求递交投标文件的。

23.1.2同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

23.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

23.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

23.1.5未通过符合性审查的。

23.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.1.7  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

23.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.1.9投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

23.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款

23.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

23.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.2.3因重大变故，采购任务取消的。

23.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

### 六、定标

#### 24、确定中标单位

24.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

24.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

24.3 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

24.3.1提供虚假材料谋取中标的。

24.3.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

24.3.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

24.3.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

24.3.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

24.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 25、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

25.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

25.3  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。

#### 26、中标通知书

26.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

26.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 七、授予合同

#### 27. 签订合同

27.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

#### 28、货物（包含与货物相关的服务）的追加

28.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：详见项目需求

1.2 标的质量：详见项目需求

1.3 标的数量（规模）：详见项目需求

1.4 履行时间（期限）：在2025年8月20日前将全部设备运抵校方指定地点并完成安装、调试。

1.5 履行地点：南京

1.6 履行方式：详见项目需求

1.7 包装方式：详见项目需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1货到安装调试完毕，甲方验收合格后支付合同款95%，另外5%作为质保金，一年后设备运转正常无息支付。

8.1.2本合同总价款包括税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 5  年（自甲方验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执  份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

艺术学院YS206（S南206）专业机房、实训中心S南310公共机房改造，需采购一批电脑（台式机）、多媒体设备。

## 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑含机房管理软件（核心产品） | 138 | 台 |
| 2 | 中控系统 | 2 | 套 |
| 3 | 投影仪 | 2 | 台 |
| 4 | 硬幕+推拉绿板 | 2 | 套 |
| 5 | 音频系统 | 2 | 套 |
| 6 | 机柜 | 2 | 台 |

## 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑（含机房管理软件） | ★1、CPU：不低于英特尔13代I7-13700，核心16核，24线程，CPU主频2.1GHz，最高睿频：5.2GHz，30M三级缓存; ★2、硬盘：不低于NVME 1T SSD; ★3、内存：不低于32G DDR5 内存； ★4、显卡：不低于NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB显卡；HDMI+DP 5、声卡：集成声卡； 6、网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口； ▲7、键盘、鼠标 ：与主机同品牌，USB接口； ▲8、接口：不低于5个USB接口(前置至少1个USB 3.2)、HDMI+DP； ▲9、电源：不低于110/220V 500W； ▲10、显示器：27寸，分辨率不低于2560×1440；16:9 ▲11、机箱尺寸：宽度不高于18.2cm,高度不高过38cm； | 138台 |
|  |  | 机房管理软件： ▲1、系统能兼容win10、win11； ▲2、管理功能：支持集中管理，支持多人分级管理、实时切换环境、远程开关机； ▲3、客户端设置：实现群组管理、机器名、IP地址、启动镜像参数设置，共享数据盘设置、USB接口权限管理； 4、远程控制：远程监看、远程控制、直接控制与授权控制，一键重启服务，定时开关机，时间可精确到分钟； ▲5、系统可任意指定盘符保护； ▲6、系统能够指定盘符同传； ▲7、系统能够下发多个操作系统供客户端选择；可以设置用户启动菜单，可以根据用户需要同时下发多个操作系统或者多个环境或者同一个环境下的不同快照节点给客户端，并且在客户端启动时无需输入任何账号，让用户自行选择，满足多样化的需求； ▲8、可以设定系统盘镜像和数据盘镜像，可以离线传输系统镜像和数据盘镜像； ▲9、系统能够统一切换启动系统； ▲10、系统能够统一启动保护； ▲11、系统能够增量同传；具备断点续传的功能； 12、提供是否还原的统一选项，只需要选择需要启动保护的终端进行一键勾选即可；系统能够设定自动还原的时间和所要还原的盘符，可以针对不同的场景按日、按周、按月还原，也可以设置不同的场景单独还原； ▲13、能够批量激活软件； |  |
| 2 | 中控系统 | 1、主机 ▲（1）一体化结构设计。低功耗设计，能7*24小时工作； ▲（2）电源输出具有延时断电功能。主机电源配备断电散热保护功能，系统关闭后，设备散热继续供电保护，并具备电流过载保护模块，电流过载自动断电，保护电脑投影机等外接电源设备； ▲（3）能够控制笔记本电脑、教师机、投影机和音频系统，支持教师机、教师笔记本等信号源的投影切换与音频同步播放。 ▲（4）前置笔记本HDMI、音频、220V电源输出等接口，能够连接笔记本电脑使用功放外放声音。每路电源具备功率检测功能，并具备85v-275v稳压模块，防雷击、防冲击，电压不稳定情况下也可以正常使用; 2、交互控制面板 ▲（1）电容式5.8英寸触摸面板集成:系统开、系统关、投影机开、投影机休眠、投影机关、音量加、音量减、静音按键、电脑、笔记本、备用按键等功能按钮； ▲（2）控制面板集成国标二三插，可随中控开关机管理联动输出AC220V/50Hz电压，方便老师笔记本等设备用电。 ▲免费对接我校现有的中控管理平台。 | 2套 |
| 3 | 投影仪 | ▲1、LCD尺寸：不低于0.64英寸 ▲2、像素数：不低于2304000,dots(1920x1200)x3 ▲3、实际分辨率：1080P全高清 横纵比：16:9/16:10可调节 ▲4、刷新率：192Hz-240Hz 5、投影镜头类型：手动光学变焦/手动聚焦 6、F-值：不低于1.51-2.1 焦距：18.2mm-29.2mm 7、变焦比：不低于1.0-1.6 灯泡*3 8、寿命：标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 9、屏幕大小 (投影距离) ：30英寸-300英寸（0.87米-14.41米） 10、偏移量：10:0 支持垂直和水平梯形校正范围±30度， ▲11、白色亮度：不低于4,200流明（ISO标准） ▲12、色彩亮度：不低于4,200流明（IDMS标准） ▲13、对比度*1*2 ：16,000:1 推荐品牌：爱普生、SONY、NEC、夏普、日立及同档次品牌 | 2台 |
| 4 | 硬幕+推拉绿板 |  | 2套 |
|  |  | 1、外框尺寸：4670*1620.5mm（具体根据现场测量决定） 2、推拉绿板：1784.05*1510mm （具体根据现场测量决定）； ▲3、书写面板：材质采用优质烤漆绿板，板面厚度≥0.3mm，整板无拼接；颜色：绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥6H；光泽度＜6%。无明显眩光，不反光，有效保护学生视力，板面使用寿命≥10年； 4、衬板：采用防潮、吸音高强度泡沫板，厚度≥22mm；环保型胶水，甲醛释放量符合国家规定； 5、背板：采用优质镀锌钢板或优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.2mm，整张板、无接缝。； 6、覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶。； ▲7、边框：材质采白色铝合金或喷砂电泳白色，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型；边框和轨道不易变形。； 8、包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不得拼接； 9、同步装置：黑板外轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）滑轮；书写板上下升降不歪斜、前后不晃动； ▲10、传动连接：可采用（但不限于）链条或滑轨方式，书写板上下运动时轻便自如，无噪音； ▲11、缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统； ▲12、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠； |  |
| 5 | 音频系统 | ▲1、系统集成音频处理和功率放大器，高度≤1U。集成回声消除功能、噪声消除功能、混音处理功能于一体；功率放大器大输出功率：≥2*100W；采用数字功放芯片组。 ▲2、每间机房配备4只音箱，频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）； 灵敏度：≥90dB（1W/1m）；阻抗：8Ω或16Ω（需与功放匹配）；防护等级需满足IP55（防尘防水）。 3、支持接入网络进行管控，配套平台支持远程声音控制、批量升级、音频参数调节配置、实时显示音量大小、运行日志统计及查看、故障统计等功能； | 2套 |
| 6 | 机柜 | 22U标准机柜 | 2台 |

## 其他要求

### 项目实施要求

项目实施方案需包含：

- 制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的施工计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：

- 项目施工人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；

- 实施过程需要的工具与设备；

- 具体的施工计划与详细的进度表；

- 具体的施工方案文档编写与汇总；

- 施工过程中意外情况的处理；

- 明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等。

- 工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《工程勘察纪要》，确定设备的安装方案。

- 发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责软硬件设备安装调试，编写实施文档等工作。

- 项目施工质量管理

为了保证施工质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

- 项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

- 应急措施

针对施工过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

- 服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目施工过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

- 项目培训

为了保证项目的质量与运行、维护需要，对产品和系统使用的相关人员进行系统的技术培训。

### 项目验收要求

本项目验收标准如下：

- 根据实际需要安装调试完毕所有软件及硬件设备，设备、品牌、型号、数量和规格要求应当符合招投标文件的约定。

- 设备外观无破损，备品备件、附件、质保书、合格证、说明书、技术文件无缺损。

- 设备为100%全新未使用过新品，所有软件及硬件设备安装调试完毕且外观验收后并正常运行及测试合格。

### 项目服务要求

- 服务内容

软硬件安装、与其他相关系统的对接采集和联调测试，保证设备和软件正常运行。双方应协商制定工程进度表，投标方负责按工程进度表进行施工。

设备调试由卖方负责，并提交设备调试的内容、项目、指标和方法，设备测试的内容应单独作为合同的附件。系统测试的条款应与技术规范一致。在调试过程中卖方应提供相应的仪器和工具，买方提供工程技术人员参与安装与调测，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。

所有软、硬件调试应进行详细记录, 系统调试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验货。卖方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括技术咨询等。

卖方在设备的安装调测过程中，应结合买方的安全需要和网络环境，最大限度的对现有软硬件设备进行整体优化，以保证所购买的设备发挥最大功效。

在设备安装和系统调测期间，若技术方案发生更改，卖方有责任根据买方的要求保证工程顺利实施。

- 服务品质要求

| 序号 | 服务方式 | 服务方式描述 | 服务响应 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务热线支持 | 7×24覆盖，实时响应 | 7×24 |
| 2 | 远程问题处理 | 7×24覆盖，电话+远程接入 | 7×24 |
| 3 | 在线技术支持 | 技术信息共享和补丁下载 | 7×24 |
| 4 | 软件更新服务 | 提供设备版本软件更新服务 | 7×24 |
| 5 | 备件服务 | 7×24覆盖，实时响应，24小时内到现场。 | 7×24 |
| 6 | 现场工程师硬件更换 |  |  |
| 7 | 现场问题处理 |  |  |

- 服务热线支持

服务热线支持要求投标方为招标方提供24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、 销售及购买咨询、服务政策咨询、投诉及建议等服务请求受理。

- 远程问题处理

远程问题处理应包括电话支持和远程接入。

- 电话支持

投标方在接到招标方服务请求后，应在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助招标方对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导实施。

- 远程接入

对于通过电话支持不能解决的故障或问题，得到招标方授权后，投标方应通过远程终端登陆到招标方故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导招标方工程师实施，必要时可以远程协助操作。

- 在线技术支持

投标方应帮助招标方相关人员开通网站相应权限，使招标方可以访问公司网站并下载相关资料，及时掌握最新的维护经验和技巧、获得最新的产品知识。

- 软件更新服务

为确保招标方购买设备的稳定运行，投标方应提供软件修正补丁，并进行安装。补丁是指本软件运行过程中已发现问题的解决措施。

- 备件服务

备件在招标方不具备备件时，由投标方提供。在保修期内，当用户急需备件或返修过程中，投标方应在接到用户申请的24小时以内提供备件到现场。

- 现场工程师硬件更换

对于远程定位为需要硬件更换才能解决的问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，进行现场硬件更换，排除故障使系统恢复正常运行。

- 现场问题处理

如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，协助招标方进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

- 服务地理范围

服务城市：南京。

- 质保

质保期为甲方验收合格之日起5年，在质保期间出现故障，投标单位或设备生产厂商在接收到招标单位通知后及时予以回应、提出解决方案。

投标人承诺中标后提供原厂出具的全国范围内原厂免费质保5年的承诺函，服务内容、等级不低于以上(1)、(2)两条要求。

提供投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障。

- 商务条款

- 质保期

质保期 5  年（自项目验收合格之日起）。

2.交货期

交货时限：在2025年8月20日前将全部设备运抵校方指定地点并完成安装、调试。

3.付款方式

货到安装调试完毕，甲方验收合格后支付合同款95%，另外5%作为质保金，一年后设备运转正常无息支付。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。本项目由评委会推荐3名中标候选人，招标人从中确定一名为中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣最低的投标报价为评标基准折扣，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准折扣/该投标人折扣)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术参数及性能服务等（40分） | 2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的采购需求的得35分；文件中★项为关键性指标，有一项不符合的，作无效投标处理；标注▲项条款有负偏离的每项减2分；其他有负偏离的每项减1分，扣完为止。（投标人需在偏离表中如实逐项填列所投产品的技术参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。） | 35 |
|  |  | 2.2投标核心产品生产制造商通过ISO 27001信息安全服务认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、客户联络中心标准体系（五星级）认证；每提供1项证书并真实有效的得1分，本项最多得3分。未提供证书的不得分（所有证书需提供对应的复印件）。 | 3 |
|  |  | 2.3投标核心产品平均无故障MTBF认证：产品具备符合国家相关认可质检机构（CNAS或CMA认证的检验机构）出具平均无故障运行时间(MTBF)≥110万小时认证 ，得2分。提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的证书复印件，不提供的不得分。 | 2 |
| 3 | 项目实施方案和验收方案（10分） | 具体由评委根据各投标单位的项目实施方案（供货及安装各节点时间进度、人员配置安排）和验收方案等方面，根据方案进行打分。 3.1投标人应根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案，方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，不满足不得分。 | 5 |
|  |  | 3.2投标人应根据招标文件及本项目特点，提供项目验收方案，方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，不满足不得分。 | 5 |
| 4 | 售后服务及培训方案（10分）） | 4.1投标人响应招标文件质保维保服务要求，并针对本次项目提供投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容，方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，不满足不得分。 | 5 |
|  |  | 4.2投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 5 | 履约能力（10分） | 5.1 所投核心产品的生产者提供国家权威机构（CNAS或CMA等认证的检验机构）电源和网口防雷击认证、接触电流合格监测证书、防跌落实验认证、噪声控制声功率1.9Bel证书、每提供1个得1分，最多得4分（提供有效证书或检验报告复印件）。（4分） | 4 |
|  |  | 5.2投标人提供所投品牌自2022年1月1日以来单项合同金额人民币90万元及以上的类似本项目供货业绩，每个案例得1.5分，最高得6分（提供清晰合同复印件，合同需可见相应内容）。 | 6 |
|  | 合计 |  | 100 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024或2023年度）的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人（公章）：

日期：

五、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（公章）：

日期：

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

## 七、投标函

致：

根据贵方的            项目招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

八、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

投标人（公章）：

日期：

九、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（公章）：

日期：

十、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（公章）：

日期：

十一、开标一览表

项目名称：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

投标人（公章）：

日期：